

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗУЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 16 ноября 2020 г. № 96-п**

**с.Зуевка**

О внесении изменений в постановление Администрации Зуевского сельсовета Солнцевского района от 05.02.2018 г. № 07 «Об утверждении муниципальной программы Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях актуализации муниципальной программы Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», Администрация Зуевского сельсовета Солнцевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

пункт "-2.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи"-исключить.

2.Дополнить приложением №8 " План реализации муниципальной программы"

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Зуевского сельсовета Солнцевского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

и.о.Главы Зуевского сельсовета Т.М.Климова

Приложение №8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

в муниципальном образовании "Зуевский сельсовет" Солнцевского района Курской области

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события** [**программы**](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события (дата)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  | 2018 г | 2019 г | | | 2020 г | | 2021 г | 2022г |
| Благоустройство общественной территории, прилегающей к зданию МКУК "Зуевский ЦСДК" с. Зуева Солнцевского района Курской области | Глава Зуевского сельсовета | 3 квартал | |  | | |  |  |  |
| Благоустройство детской игровой площадки на общественной территории по ул. Центральная в центре п. Зуевка Солнцевского района Курской области | Глава Зуевского сельсовета |  | | 3 квартал | | |  |  |  |
| Благоустройство общественной территории (детская площадка) по ул. Поповка в с. Зуевка Солнцевского района Курской области | Глава Зуевского сельсовета |  | |  | | | 3 квартал |  |  |
| Организация уличного освещения участка с применением автономной системы освещения по адресу: Курская область, Солнцевский район, сл. Зуевка, ул. Дорожная | Глава Зуевского сельсовета |  | | |  | |  | 2 квартал |  |