АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗУЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2016 года № 69 	                                     с.Зуевка

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования

«Зуевский сельсовет» Солнцевского района        Курской области

В соответствии с ст.8, ст.9, ст.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях создания условий для устойчивого развития и планирования территории муниципального образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, Администрация Зуевского сельсовета Солнцевкого района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки части территории населенных пунктов с.Выползово, с.Дежевка, с.Зуевка, с.Сараевка, д.Александровка, д.Горбуновка, д.Гридасово, д.Княжая, д.Малиновка, д.Малая Зуевка, д.Меловая, д.Надежевка, х.Буланец, х.Калинов, х.Лучки, х.Морозов, х.Ржаво- Плота муниципального образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области (далее – Комиссия) утверждённой постановлением Администрации Зуевского сельсовета от 17.05.2016 г. № 55 «О внесении изменений в постановление Администрации Зуевского сельсовета Курской области от 16.05.2011 г. № 34 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки части территории населенных пунктов с.Выползово, с.Дежевка, с.Зуевка, с.Сараевка, д.Александровка, д.Горбуновка, д.Гридасово, д.Княжая, д.Малиновка, д.Малая Зуевка, д.Меловая, д.Надежевка, х.Буланец, х.Калинов, х.Лучки, х.Морозов, х.Ржаво- Плота муниципального образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области» подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области;

3. Комиссии осуществлять свою работу в соответствии с Порядком утверждённым постановлением Администрации Зуевского сельсовета от 16.05.2011 г. № 34 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки части территории населенных пунктов с.Выползово, с.Дежевка, с.Зуевка, с.Сараевка, д.Александровка, д.Горбуновка, д.Гридасово, д.Княжая, д.Малиновка, д.Малая Зуевка, д.Меловая, д.Надежевка, х.Буланец, х.Калинов, х.Лучки, х.Морозов, х.Ржаво- Плота муниципального образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области»;

4. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области (приложение № 1);

5. Утвердить порядок направления в комиссию, предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта  внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области (приложение № 2);

6. Опубликовать настоящее постановление в течении 10 дней в установленном порядке и разместить в сети Интернет на официальном сайте МО «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области zuevadm.ru;

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Зуевского сельсовета Климову Т.М.;

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Зуевского сельсовета                                                  А.И.Панин

Приложение № 1

к постановлением Администрации

Зуевского сельсовета

от 30.05.2016 г. № 69

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта                   внесения изменений в Генеральный план  муниципального образования «Зуевский сельсовет»                               Солнцевского района Курской   области

| N п/п | Виды работ | Сроки проведения работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка задания на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план |  | Администрация Зуевского сельсовета |
| 2. | Заключение муниципаль-ного контракта на выпол-нение проекта внесения изменений в Генеральный план | В течении 10-20 дней с момента подготовки задания на разработку | Администрация Зуевского сельсовета |
| 3. | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план | В течении 1-го месяца с момента подготовки задания на разработку | Проектная организация |
| 4. | Проверка проекта внесения изменений в Генеральный план и направление его Главе Зуевского сельсовета для принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту или направлении в комиссию на доработку | В течение 20 дней после представления проекта внесения изменений в Генеральный план | Администрация Зуевского сельсовета |
| 5. | Доработка проекта внесения изменений в Генеральный план | Сроки определяются дополнительно в зависимости от объёма корректирования проекта внесения изменений в Генеральный план | Проектная организация |
| 6. | Направление проекта внесения изменений в Генеральный план Главе Зуевского сельсовета | После доработки проекта Правил | Администрация Зуевского сельсовета |
| 7. | Принятие Главой Зуевского сельсовета решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план | В течение 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Генеральный план | Глава Зуевского сельсовета |
| 8. | Опубликование проекта внесения изменений в Генеральный план | В течение 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Генеральный план | Администрация Зуевского сельсовета |
| 9. | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план | В течение 1 –го месяца с даты опубликования проекта | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 10. | Внесение изменений в проект внесения изменений в Генеральный план с учетом результатов публичных слушаний | Срок определяется дополнительно в зависимости от объема корректирования проекта Правил | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, проектная организация |
| 11. | Представление проекта внесения изменений в Генеральный план Главе Зуевского сельсовета | По результатам публичных слушаний, в случае корректировки проекта внесения изменений в Генеральный план срок устанавливается дополнительно. | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 12. | Принятие Главой Зуевского сельсовета решения о направлении проекта внесения изменений в Генеральный план в Собрание депутатов Зуевского сельсовета или об отклонении указанного проекта внесения изменений в Генеральный план и направлении его на доработку с указанием даты его повторного рассмотрения | В течение 10 дней после представления проекта Правил | Глава Зуевского сельсовета |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Зуевского сельсовета

от 30.05.2016 г. № 69

Порядок направления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования   застройки части территории населенных пунктов с. Выползово, с .Де-жевка, с. Зуевка, с. Сараевка, д. Александровка,

д. Горбуновка, д. Гридасово, д. Княжая, д. Малиновка,

д. Малая Зуевка, д. Меловая,  д. Надежевка, х. Буланец, х. Калинов, х. Лучки, х. Морозов, х. Ржаво- Плота   муниципального образования «Зуевский сельсовет» предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план  муниципального   образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области

1. Подготовка проекта  внесения изменений  в Генеральный план муниципального образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области осуществляется с учетом предложений заинтересованных лиц.

2. С момента опубликования постановления Администрации Зуевского сельсовета о подготовке проекта  внесения изменений  в Генеральный план заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки части территории населенных пунктов с.Выползово, с.Дежевка, с.Зуевка, с.Сараевка, д.Александровка, д.Горбуновка, д.Гридасово, д.Княжая, д.Малиновка, д.Малая Зуевка, д.Меловая, д.Надежевка, х.Буланец, х.Калинов, х.Лучки, х.Морозов, х.Ржаво- Плота муниципального образования «Зуевский сельсовет» (далее - Комиссия) соответствующие предложения.

3. Предложения по подготовке проекта внесения изменений  в Генеральный план муниципального образования  «Зуевский  сельсовет» Солнцевского района Курской области в письменной форме (далее -Предложения) могут быть направлены заинтересованными лицами почтой на имя председателя Комиссии по адресу: 306137, Курская область, Солнцевский  район, с. Зуевка, ул.Центральная – 8, Администрация Зуевского сельсовета.

4. Предложения заинтересованных лиц в письменной форме должны быть логично изложены (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) с указанием фамилии, имени, отчества гражданина или полного наименования юридического лица, а также обратного почтового адреса.

Предложения подписываются лицом (лицами), их изложившим, с указанием даты их направления.

В случае необходимости подтверждения своих доводов к Предложениям прилагаются соответствующие документы и материалы на бумажных или электронных носителях. Направленные в Комиссию по подготовке проекта внесения изменений  в Генеральный план материалы возврату не подлежат.

5. Комиссией рассматриваются предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта внесения изменений  в Генеральный план муниципального образования «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области, поступившие до окончания проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений  в Генеральный план муниципального образования  «Зуевский  сельсовет» Солнцевского района Курской области.

6. Рассмотрение Предложений Комиссией осуществляется в соответствии с Порядком деятельности Комиссии.