АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗУЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 февраля 2020 года № 16                    с.Зуевка

О безаварийном пропуске паводковых вод

на территории Зуевского сельсовета

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, безотказной работы систем жизнеобеспечения и обеспечения безопасности населения Зуевского сельсовета:

1. Создать паводковую комиссию Зуевского сельсовета (состав - согласно Приложения № 1).

2. Утвердить План мероприятия по безаварийному пропуску поводковых вод на территории Зуевского сельсовета (Приложение № 2).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Зуевского сельсовета                                    А.И.Панин

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Зуевского сельсовета

Солнцевского района

от 19.02.2020 г. № 16

СОСТАВ

паводковой комиссии Зуевского сельсовета на период пропуска

паводковых вод

Председатель комиссии:

Климова Т.М. – заместитель главы

Зуевского сельсовета;

Члены комиссии:

Бурцев А.А. – участковый уполномоченный                                                                     О МВД России по Солнцевскому району;

Полторанина Е.А. – фельдшер Зуевского                                                               фельдшерско-акушерского пункта;

Авдеева В.Н. – фельдшер Дежевского                                                                 фельдшерско-акушерского пункта;

Авдеева В.Н. – ИП «Русь»;

Процкий Н.С. – ИП глава КФХ;

Сотников Н.Д. – владелец грейдера;

Гридасов Н.А. – владелец экскаватора;

Гридасов А.Д. – депутат Собрания депутатов

Зуевского сельсовета;

Аболмасов А.В. – водитель.

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

Зуевского сельсовета

Солнцевского района

от 19.02.2020 г. № 16

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Зуевского сельсовета

на 2020 год

|  | Содержание мероприятий |  |  |  | Срок исполнения |  | Ответственные за исполнение мероприятий |  | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| I. Нормативные правовые и планирующие документы, разрабатываемые в целях обеспечения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Зуевского сельсовета в 2020 году |  |  |  | 19 февраля |  | Зам. главы Зуевского сельсовета Климова Т.М. |  |  |  |
| 2. | ## Разработка распоряжения Администрации Зуевского сельсовета о подготовке и проведении противопаводковых мероприятий на территории Зуевского сельсовета 2020 году. . |  |  |  | 19 февраля |  | Зам. главы Зуевского сельсовета Климова Т.М. |  |  |  |
| II. Плановые мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рассмотрение вопросов по организации и проведении противоп аводковых мероприятий на заседании комиссии КЧС и ПБ. |  |  |  | до 1 марта |  | Глава Зуевского сельсовета Панин А.И. |  |  |  |
| 2. | Создание паводковой комиссии по подготовке к прохождению весеннего паводка. |  |  |  | 19 февраля |  | Глава Зуевского сельсовета Панин А.И. |  |  |  |
| III. Организация и осуществление взаимодействия сил и средств по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение тренировки с паводковой комиссией по теме: «Действия паводковой комиссии Администрации Зуевского сельсовета при возникновении и ликвидации ЧС природного характера вызванного весенним паводком» |  |  |  | до 1 марта |  | Глава Зуевского сельсовета Панин А.И. |  |  |  |
| 2. | Участие в штабной тренировке по теме: «Действия КЧС и ОПБ Администрации Солнцевского района по координации действий органов управления, сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС и органов местного самоуправления по снижению ущерба от ЧС, вызванных паводком»: |  |  |  | По отдельному Плану |  | Глава Зуевского сельсовета Панин А.И |  |  |  |
| IV. Превентивные мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| 1. |  | Осмотр русла рек и ручьёв в местах возможного затопления. |  |  | до 1 марта |  | Глава Зуевского сельсовета Панин А.И |  |  |  |
| 2. |  | Очистка русла рек и ручьёв от растительности для беспрепятственного пропуска паводковых вод |  |  | По мере необходимости |  | Глава Зуевского сельсовета Панин А.И |  |  |  |
| 3. |  | Создание аварийных запасов материалов, инструментов , водоотливных устройств, транспортных, плавучих и спасательных средств, мешков с песком. |  |  | до 1 марта |  | Глава Зуевского сельсовета Панин А.И |  |  |  |
| 4. |  | Подготовка бригад рабочих для аварийно – восстановительных работ |  |  | до 4 марта |  | Глава Зуевского сельсовета Панин А.И |  |  |  |
| V. Профилактическая работа среди населения в целях снижения риска ущерба от ЧС вызванное паводком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Организация через средства массовой информации разъяснительной работы среди населения о мерах предосторожности на водных объектах в период ледостава, ледохода, паводка |  | до 1 марта |  | Глава Зуевского сельсовета Панин А.И. |  |  |  |
| 2. |  |  | Доведение до сведения населения Зуевского сельсовета о принятых нормативных правовых актов по обеспечению безопасности населения при прохождении паводка. |  | Постоянно |  | Зам главы Зуевского сельсовета Климова Т.М. |  |  |  |
| 3. |  |  | Информирование и оповещение населения о состоянии ледяного покрова, повышении опасности на водоемах, угрозе подвижки льда в периоды оттепелей, паводка и ледохода |  | Постоянно |  | Зам главы Зуевского сельсовета Климова Т.М. |  |  |  |
| 4. |  |  | Организация в общеобразовательных учебных заведениях дополнительного обучения учащихся правилам поведения на воде в рамках учебной программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности», при проведении классных мероприятий. |  | 2 - 6 марта |  | Руководители общеобразовательных учебных заведений |  |  |  |
| VI. Санитарно – эпидемиологические мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Обеспечение готовности к паводку эпидемиологически значимых объектов: - водоснабжение; -скотомогильников; |  |  | В паводковый период |  | Зам. главы Зуевского сельсовета Климова Т.М. |  |  |
| 2. |  |  | Очистка территории населенных пунктов от отходов производства и потребления. |  |  | 1-20 апреля |  | Глава Зуевского сельсовета Панин А.И. |  |  |
| 3. |  |  | Закупка реагентов и обеззараживающих средств с учетом потребности |  |  | до 1 апреля |  | Зам. главы Зуевского сельсовета Климова Т.М. |  |  |
| 4. |  |  |  | Принятие мер по обеспечению населения водой гарантированного качества, обеспечения обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения, благоустройства территории. |  | В паводковый период |  | И.о. председателя ТСН Солнцевского района Вислогузова Н.В. |  |  |
| VII. Мероприятия в период пропуска паводковых вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация круглосуточного дежурства с целью наблюдения за движением льда, пропуском воды, колебаниями её уровня, а так же своевременного оповещения населения и соответствующие органы власти о возникновении аварийной ситуации. |  |  | В паводковый период |  | Собственник ГТС (Администрация Солнцевского района) |  |  |  |
| 2. |  | Проведение мероприятий по недопущению затора перед водопроходными сооружениями. |  |  | В паводковый период |  | Собственник ГТС (Администрация Солнцевского района) |  |  |  |